### 福建省晶浦轻化有限公司

# 招标文件

### 项目名称：平袋立袋共线装箱系统自动化提升项目

### 项目编号：JPZP-202402

### 招 标 人：福建省晶浦轻化有限公司

### 编制时间：2024年03月

目录：

## 第一章  投标须知

## 第二章  招标标的内容及要求

第三章  合同格式

第四章  投标文件格式

## 第一章  投标须知

福建省晶浦轻化有限公司已根据政府招投标相关法律法规、福建省盐业集团有限责任公司招标管理办法和本公司招标管理规定，确定采用“公开招标”方式组织“平袋立袋共线装箱系统自动化提升项目”（以下简称：“本项目”）的招标活动，现欢迎国内合格的供应商前来参加。

- 一、项目概况

### 1.项目名称：平袋立袋共线装箱系统自动化提升项目

### 2.项目编号：JPZP-202402

3.项目地点：福建省漳州市漳浦县漳浦盐场竹屿村南屿路120号

二、投标人资格标准

1、投标人必须是按照中华人民共和国有关法律设立，具有独立法人资格的企业。

2、投标人自2021年1月以来有承接过食盐加工行业设备制造采购或安装业务（提供合同书或结算的增值税专用发票复印件为证明材料）。

3、本项目不接受联合体投标。

三、投标有效期：投标截止后30日。

四、招投标日程安排

1、本招标于2024年3月1日将通过“海峡导报”发布招标公告，并于2024年3月1日在“福建省盐业有限责任公司”（http://www.fjsalt.com）、“福建省轻纺（控股）有限责任公司http:\\www.fjqfkg.com/”、“福建省国资采购平台https://ygcg.fjcqjy.com”网站发布招标公告和招标文件。有意投标者，请登入以上网站下载相关投标文件。

2、投标报名

（1）投标报名时间：2024年3月1日起至3月8日17:00时止。

（2）投标报名需提交的材料：A、《企业法人营业执照》正本或副本复印件；B、《投标报名表》（详见附件格式）；以上均需加盖投标人公章。

（3）投标报名方法：A、将以上报名材料密封递交招标人；B、或添加招标人的联系人（张先生）微信，将以上报名材料发送到联系人（张先生）微信上。

（4）若投标报名截止时间结束参加投标报名的投标人不足三家的，本次招标流标，招标人将重新招标；若投标报名截止时间结束参加投标报名的投标人大于或等于三家的，本次招标流程继续进行。

附件：

福建省晶浦轻化有限公司平袋立袋共线装箱系统自动化提升项目公开招标

投标报名表

投标人全称（公章）：

投标人法定代表人：

联系人及手机号码：

拟投标项目名称：平袋立袋共线装箱系统自动化提升项目

投标报名时间：2024年3月 日 时

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

备注：若非法定代表人签章，需附授权委托书。

3、投标文件递交时间：投标人应于2024年3月21日15:00前将投标所有材料密封邮寄或递交送达招标人（以招标人收到“投标文件”为准），逾期送达的投标文件恕不接受。

4、投标截止时间：2024年3月21日 15:00时(北京时间，下同）

5、投标文件递交地址：福建省漳州市漳浦盐场竹屿村南屿路120号--福建省晶浦轻化有限公司综合部。

6、投标文件修改或撤回：投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标人。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

五、投标保证金

投标保证金应以转账或汇款形式于投标截止时间之前将款项划转到招标人指定的下列银行账户，以招标人收到投标保证金为准。投标保证金转账单或电汇单上必须注明所投标的招标编号，并在投标文件中附上复印清晰的投标保证金转账单或电汇底单复印件。

投标保证金：人民币壹万元整（￥10000.00）

投标保证金银行账户：

开户单位：福建省晶浦轻化有限公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司漳浦支行

账    号：35050166730700002910

未中标的投标人的投标保证金在本项目采购合同签订后5日内无息退还；中标的投标人的投标保证金自动转为合同履约保证金。

六、开标时间、地址

开标时间：2024年3月21日15：00 时。

开标地址：福建省晶浦轻化有限公司开标室。

七、联系方式

招 标 人：福建省晶浦轻化有限公司；

地   址：福建省漳州市漳浦县漳浦盐场竹屿村南屿路120号；

邮   编：363210。

联系人及联系电话：

张先生 0596-3758686  18760340966、

林先生 0596-3791858  13806920881

# 八、合同工期：合同工期45日（含设备采购制造30日、安装调试15日）。

# 九、招标文件的组成、澄清和修改

1、招标文件的组成：招标文件由下述部分组成：

⑴ 招标公告

⑵ 投标须知

⑶ 招标内容及要求

⑷ 合同格式

⑸ 投标文件格式

2、投标人异议

投标人对招标文件有异议的，应在投标截止时间15日前提出，以书面形式提出并说明理由；招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，投标人作出答复前，应当暂停招标投标活动。

3、招标文件的澄清和修改

（1）招标人发出的标书附件内容，投标人不得有任何改动。投标人若对招标文件有问题需要澄清，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式向招标人提出，招标人认为有必要澄清或修改的，将以书面形式予以答复。

（2）至投标截止日期前，招标人可主动或依投标人要求澄清的问题而修改投标文件。

（3）招标人对澄清的问题或修改投标文件的，修改内容将通过“福建省盐业集团有限责任公司http:\\www.fjsalt.com/”、“福建省轻纺（控股）有限责任公司http:\\www.fjqfkg.com/”、“福建省国资采购平台https://ygcg.fjcqjy.com”发布。

（4）修改内容可能影响投标文件编制的，招标人应视情推迟投标截止时间和评标时间。为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人将在投标截止时间至少15日前发布修改内容；不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间并同时发布变更公告。在此情况下，投标人和招标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

## 十、投标文件的编写

1、要求

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标文件将被拒绝。

（2）投标人应对招标标的一览表所列的全部进行报价，招标人不接受有任何可选择性的报价。

2、投标文件的组成：

投标文件报价部分应包括下列部分：

(1)投标书（详见招标文件格式一）；

(2)投标标的一览表（详见招标文件格式二）；

（3）《企业法人营业执照》正本或副本复印件；

（4）2021年1月以来有承接过食盐加工行业设备制造采购或安装业务的证明材料（提供合同书或结算的增值税专用发票复印件）（详见招标文件格式四）；

（5）授权委托书原件（详见招标文件格式三）及委托代理人居民身份证的复印件（本项投标代表是法定代表人的无需提供）；

（6）投标人声明（详见招标文件格式五）

提供的复印件须加盖投标人公章。

投标文件商务部分包括下列部分：

- （1）投标人公司概况简述；

- （2）投标人公司2023年度财务报表（含资产负债表、损益表和现金流量表）；

- （3）投标人公司近3年来业绩情况等；

（4）投标人公司近5年来取得的相关信用、管理体系认证、荣誉及政府部门奖励、产品、技术等证书复印件（若有）。

提供材料均须加盖投标人公章。

投标文件应密封提交。

3、投标文件的编制

（1）投标文件的编制：投标文件应通过“福建省盐业集团有限责任公司http:\\www.fjsalt.com/”或“福建省轻纺（控股）有限责任公司http:\\www.fjqfkg.com/”或“福建省国资采购平台https://ygcg.fjcqjy.com”下载投标文件格式，制作投标文件。

投标文件应明确标明“投标文件”，投标文件均应使用A4型纸打印。如果是投标人必须修改的错误，则在修改处应由投标人加盖法人单位公章和法定代表人或委托代表人印章（或签字）。

投标人须编制符合本招标文件规定组成的投标文件，其中报价部分正本 壹 份，副本壹 份；商务部分正本 壹 份，副本壹 份。正本应编制封面、目录，且使用A4纸张装订成册，并加盖骑缝章，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。必须在附表的每页上加盖投标人公章。投标文件报价部分装于一个文件袋内整体密封后加盖骑缝章，商务部分另外单独装于一个文件袋内密封后加盖骑缝章，并在文件袋标明商务部分或报价部分字样。报价部分文件袋和商务部分文件袋共同装入一外文件袋密封后递交。如果没有按上述规定密封并加盖公章的投标文件，招标人将不承担投标文件提前开启投标书的责任。

（2）投标文件应由投标人的法定代表人签字（或盖章）或者其授权委托代理人签字并加盖投标人公章；如由委托代理人签字的，应提供“法定代表人授权委托书”。投标文件的正本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

## 十一、开标和评标

本采购招标不要求投标人代表参加开标会。

投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标流标，招标人可采用重新招标。

1、评标小组

评标小组由招标人组建。评标小组将对投标文件进行审查、质疑、评标，并做出授予合同的建议。

2、投标文件的初审

（1）对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

（2）投标人任何试图影响评标小组对投标文件的评估、比较或者推荐候选中标人的行为，都将导致其投标被拒绝。

（3）评标小组将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、密封，有无计算上的错误、投标文件是否已正确签署。

（4）投标标书作废条款

A投标截止时间（2024年3月21日15:00）之前招标人未收到投标人足额（人民币壹万元）投标保证金的；

B投标人在投标和评标期间有企图影响招标结果等不公平竞争行为的；

C未经招标人同意对招标文件内容作擅自改动的；

D在规定的招标截止时间未能提交投标文件的；

E投标人在投标过程中向招标人提供虚假证明材料的。

（5）算术错误将按以下方法更正：

A投标文件中投标书与投标标的一览表内容不一致的，以投标书为准。

B投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价为准，并修改单价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、资格性检查和符合性检查

（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标小组将依据投标人提交的投标文件按投标人资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 则其资格检查不合格。

（2）符合性检查。依据招标文件的规定，评标小组还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：①实质性影响合同的范围、质量和履行；②实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；③不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。评标小组决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

4、评审程序

（1）评标小组将依据投标人提交的资格证明文件，审查其法人资格、设备制造或安装能力等。如果投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

（2）评标小组还将确定投标是否对招标文件的要求作出实质性响应，对没有实质性响应的投标文件的将作为无效投标处理。

（3）评标小组将对投标文件通过资格性检查和符合性检查、且有实质性响应的供应商，确定为合格的投标人。

（4）合格的投标人少于3家的，由评标小组作出是否否决全部投标（即判定本次招标是否流标）决定，评标小组应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证。

5、评标

（1）若投标人的投标报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按招标小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

（2）投标人报价总价高于招标人设定的最高限价，则视为无效投标。

（3）评标、定标

A、评标办法：本项目采用评审有效的最低评标价法。经招标小组评审，资格性检查和符合性检查均合格且有效总报价最低的投标人被推荐为第一中标候选人，有效总报价第二低的投标人为第二中标候选人，有效总报价第三低的投标人为第三中标候选人。若有效总报价相同，则通过随机抽取的方式确定中标候选人排序。

B、中标候选人公示：评审结束3日内，评标结果（按有效总报价从低到高排序前三名）经招标人确认后，中标候选人（前三名）将在“福建省盐业集团有限责任公司http：∥www.fjsalt.com”、“福建省国资采购平台https://ygcg.fjcqjy.com”网站公示，公示期3日。若投标人对评标结果有异议应在公示期间书面提出，招标人自收到异议之日起3日内答复，作出答复前应暂停招标活动。

C、确定中标人：中标候选人公示结束无异议后，且在收到评标报告后15日内，确定第一中标候选人为中标人。并在“海峡导报”和“福建省盐业集团有限责任公司http：∥www.fjsalt.com”、“福建省国资采购平台https://ygcg.fjcqjy.com”网站发布中标结果公示，公示期10日。

D、本项目开标后若无中标候选人，本次招标流标，招标人可采用重新招标。

## 十二、合同授予

1、中标通知：招标人发布中标结果公示期满后，向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对招标人和中标人具有同等法律效力。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

2、签订合同：《中标通知书》发出之日起30日内，参照本招标文件的《合同》文本制定合同，中标人应到招标人单位签订合同。逾期未签订合同或中标人不履行投标时的商务承诺，招标人视为中标人同意招标人有权将投标保证金按第十四条规定处理；招标人可以与下一排名者进行洽谈，依此类推。

招标文件、补充文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

十三、投标保证金的特别要求：

如发生下列情况之一，投标人同意招标人对投标保证金不予退还。

1、投标人在投标截止日期后要求撤回投标文件的；

2、中标单位不按招标人的中标通知要求签订合同或中标人不履行投标时的商务承诺的；

3、在投标过程中进行串标等不正当投标行为；

4、投标人以各种方式对招、评标小组成员施加影响；

5、其它违反招投标法以及本次招投标规定的。

十四、其它说明

1、投标人的投标文件无论其是否中标，均不退回。

2、招标人郑重承诺：投标人所提交的投标文件及相关资料不向第三方泄露。

3、本招标文件的解释权归招标人。

## 第二章  招标标的内容及要求

### 一、项目概况

### 1、本次招标项目为平袋立袋共线装箱系统自动化提升项目，要求投标人所提供的货物和服务必须实质性响应采购文件要求。

2、招标人设定本项目最高限价为456000元（含税价），投标人报价超过最高限价视为无效响应。

二、招标标的内容及要求

1.平袋立袋共线装箱系统自动化提升项目内容：改造原1kg平袋和小包装（250-500g）立袋生产线，与前道1kg平袋、小包装立袋包装机和后道重箱检重称、滚杠输送机对接，在小包装生产车间手工装箱、粘箱位置安装全自动平袋装箱机、全自动开箱机、贴标机、电气控制柜和追溯系统改造及其配套输送机等设备，达到自动装箱、粘箱、贴标，包码、箱码、垛码自动关联，实现全过程自动化、可追溯，符合食盐定点生产企业食盐包装设备自动化要求。

增加设备包括全自动平袋装箱机1台、全自动开箱机1台、贴标机1台、电气控制柜1台、追溯系统改造1套及配套输送机等（详见《平袋立袋共线装箱系统自动化提升项目设备采购安装一览表》）。

2、招标标的一览表

平袋立袋共线装箱系统自动化提升项目设备采购安装一览表

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检码皮带输送机 | 1.总长度L=2200mm； 2.皮带宽度W=200mm； 3.梁宽度W=300mm； 4.材料厚度≥2mm； 5.材质SUS304。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 全自动平装箱机 | 1.实现平袋盐自动计数、自动叠层，自动进箱装箱等全过程； 2.速度60～120包/分钟； 3.主体材质为304不锈钢； 4.采用西门子或者日本三菱PLC控制器，威纶触摸屏，施耐德电气元件，一线品牌传感器；气动元件采用SMC、Airtac； 5.满足1000g平袋和250-500g立袋装箱。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 振动压箱机 | 1.震动方式为电机震动、时间可调； 2.材料厚度≥3mm； 3.压箱方式为气缸压箱、幅度可调； 4.耗气量0.1m³/min； 5.整体材质采用304不锈钢。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 箱码检测滚杠输送机 | 1.总长度L=1750mm，宽度W=500mm； 2.含拉箱装置和剔除辊道位； 3.滚筒面宽度和高度根据需方产品各纸箱使用要求； 4.材料厚度≥2mm； 5.整体材质采用304不锈钢。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 过渡滚杠输送机 | 1.总长度L=1250mm，宽度W=500mm； 2.含剔除装置和无动力辊道； 3.滚筒面宽度和高度根据需方产品各纸箱使用要求； 4.材料厚度≥2mm； 5.整体材质采用304不锈钢。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 全自动开箱机 | 型号：GPK-40E-S 1.开箱速度8-12箱/min； 2.适用纸箱L(300-450)× W(150-480)×H(140-280)mm； 3.封箱适用胶带宽度：48—72mm(牛皮纸胶带、BOPP胶带)； 4.耗气量：0.1立方米/min； 5.整机材质SUS304。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 1#空箱输送机 | 1.总长度L=1300mm； 2.皮带宽度W=280mm； 3.梁宽度W=480mm； 4.材料厚度≥2mm； 5.材质SUS304。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 2#空箱输送机 | 1.总长度L=3600mm； 2.皮带宽度W=280mm； 3.梁宽度W=480mm； 4.材料厚度≥2mm； 5.材质SUS304。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 推箱装置 | 1.材质304，厚度3mm； 2.气动元件品牌：Airtac。 | 套 | 2 |  |
| 10 | 夹箱装置 | 1.材质304，厚度3mm； 2.气动元件品牌：Airtac。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 贴标机 | 1.外露机体采用304不锈钢，部分可用铝合金，防腐不生锈； 2.贴标电机采用松下伺服电机； 3.输送线速度0.3m/s，贴标速度10箱/min； 4.输送线高度500mm，标签中心高度600~750mm可调。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 追溯系统改造 | 1.原有手动系统升级为自动系统； 2.增加自动箱扫描关联系统。 | 套 | 1 |  |
| 13 | 原电气控制柜改造 |  | 套 | 1 |  |
| 14 | 电线电缆气管线槽 | 1.国标电缆； 2.玻璃钢线槽； 3.进线电缆和现场气管接口由业主提供。 | 套 | 1 |  |
| 15 | 运输及安装费 |  | 套 | 1 |  |

三、安全生产条款：详见第三章《合同格式--设备采购安装合同》第五条。

四、本项目验收：详见第三章《合同格式--设备采购安装合同》第六条。

五、结算及付款方式：详见第三章《合同格式--设备采购安装合同》第七条。

六、本项目的免费保修服务：详见第三章《合同格式--设备采购安装合同》第八条。

七、违约责任：详见第三章《合同格式--设备采购安装合同》第九条。

八、不可抗力事件处理：详见第三章《合同格式--设备采购安装合同》第十条。

九、合同纠纷处理：详见第三章《合同格式--设备采购安装合同》第十一条。

第三章 合同格式

设备采购安装合同

发包人（全称）：福建省晶浦轻化有限公司                   （以下简称发包人）

承包人（全称）：                                         （以下简称承包人）

发包人通过公开招标方式，选中承包人为发包人“平袋立袋共线装箱系统自动化提升项目”的合作方，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规和招标文件条款，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方在项目实施过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同，以共同遵守。

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分：

1、本合同及附件；

2、招标文件及其附件；

3、承包人的投标文件及其附件；

4、其他文件或材料。

- 二、项目内容及质量标准

1、项目地址：福建省晶浦轻化有限公司厂区内。

2、项目承包范围：发包人“平袋立袋共线装箱系统自动化提升项目”（见《设备采购安装价格一览表》中设备清单），包括本项目设计优化、设备的制造（或采购）及设备安装、调试、试运行、验收，操作人员的培训、资料的移交、操作规程的起草等；合同签订后，承包人须立即指派技术人员到发包人现场勘测，设计安装施工，与发包人协商优化设计方案。

3、设备材质规格型号和品牌要求：严格按《设备采购安装价格一览表》中设备清单的规格型号材质参数和品牌（若有）要求制造（或采购）及安装，与前道1kg平袋、小包装立袋包装机和后道重箱检重称、滚杠输送机衔接配套、顺畅有效，达到设计产能，符合食盐加工包装要求，并提供设备材质的第三方检验报告或产品合格证书及使用说明书。

原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、商检证明等资料，进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

4、承包人提供的全部货物均应采用标准保护措施进行包装，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损运抵现场。由于包装、运输、安装、调试等不善所引起的货物损坏或损失均由承包人承担。

5、承包人提供的全部货物应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；承包人还应保证发包人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与发包人无关，承包人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若发包人因此而遭致损失，则承包人应赔偿该损失。

三、合同价款

本合同总金额为人民币   拾  万  仟  佰  元，即    元（本合同总金额包括了上述合同承包范围中所包含内容的相关所有费用，承包方必须开具13%的设备增值税专用发票）。

设备采购安装价格一览表

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检码皮带输送机 | 1.总长度L=2200mm； 2.皮带宽度W=200mm； 3.梁宽度W=300mm； 4.材料厚度≥2mm； 5.材质SUS304。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 全自动平装箱机 | 1.实现平袋盐自动计数、自动叠层，自动进箱装箱等全过程； 2.速度60～120包/分钟； 3.主体材质为304不锈钢； 4.采用西门子或者日本三菱PLC控制器，威纶触摸屏，施耐德电气元件，一线品牌传感器；气动元件采用SMC、Airtac； 5.满足1000g平袋和和250-500g立袋装箱。 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 振动压箱机 | 1.震动方式为电机震动、时间可调； 2.材料厚度≥3mm； 3.压箱方式为气缸压箱、幅度可调； 4.耗气量0.1m³/min； 5.整体材质采用304不锈钢。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 箱码检测滚杠输送机 | 1.总长度L=1750mm，宽度W=500mm； 2.含拉箱装置和剔除辊道位； 3.滚筒面宽度和高度根据需方产品各纸箱使用要求； 4.材料厚度≥2mm； 5.整体材质采用304不锈钢。 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 过渡滚杠输送机 | 1.总长度L=1250mm，宽度W=500mm； 2.含剔除装置和无动力辊道； 3.滚筒面宽度和高度根据需方产品各纸箱使用要求； 4.材料厚度≥2mm； 5.整体材质采用304不锈钢。 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 全自动开箱机 | 型号：GPK-40E-S 1.开箱速度8-12箱/min； 2.适用纸箱L(300-450)× W(150-480)×H(140-280)mm； 3.封箱适用胶带宽度：48—72mm(牛皮纸胶带、BOPP胶带)； 4.耗气量：0.1立方米/min； 5.整机材质SUS304。 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 1#空箱输送机 | 1.总长度L=1300mm； 2.皮带宽度W=280mm； 3.梁宽度W=480mm； 4.材料厚度≥2mm； 5.材质SUS304。 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 2#空箱输送机 | 1.总长度L=3600mm； 2.皮带宽度W=280mm； 3.梁宽度W=480mm； 4.材料厚度≥2mm； 5.材质SUS304。 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 推箱装置 | 1.材质304，厚度3mm； 2.气动元件品牌：Airtac。 | 套 | 2 |  |  |
| 10 | 夹箱装置 | 1.材质304，厚度3mm； 2.气动元件品牌：Airtac。 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 贴标机 | 1.外露机体采用304不锈钢，部分可用铝合金，防腐不生锈； 2.贴标电机采用松下伺服电机； 3.输送线速度0.3m/s，贴标速度10箱/min； 4.输送线高度500mm，标签中心高度600~750mm可调。 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 追溯系统改造 | 1.原有手动系统升级为自动系统； 2.增加自动箱扫描关联系统。 | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 原电气控制柜改造 |  | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 电线电缆气管线槽 | 1.国标电缆； 2.玻璃钢线槽； 3.进线电缆和现场气管接口由业主提供。 | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 运输安装费 |  | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 合计 | 大写（人民币）： 拾 万 仟 佰 拾 元整（小写：） |  |  |  |  |

四、合同工期

本合同工期为：45日历天；自本合同签订起30日历天内设备进场安装，并应当自合同签订后45日历天内设备安装调试至合格。

### 五、安全生产条款：本项目从设备进场到安装调试期间发生的安全生产责任由承包人负责，与发包人无关。

六、项目验收

1、验收依据：验收以招标文件、投标文件、本合同第二条“质量标准”以及设备生产厂家技术标准说明、国家有关的质量标准规定为依据。

2、货物验收：设备运抵发包人厂区后，由发包人和承包人对照设备清单的规格数量进行初步验收。

3、最终验收：承包人根据合同要求进行设备安装、调试、测试后，与前后道工序设备配套衔接顺畅有效，达到设计要求，并提供完整的验收资料，由发包人会同承包人进行使用性能方面的最终验收。最终验收所发生的一切费用均由承包人承担。

4、若验收不能符合要求，承包人应整改直至符合要求，若导致拖延工期的，发包人将按合同条款的有关规定执行。

七、付款方式

1、预付款及定金：合同生效后，发包人以银行汇款方式向承包人支付本合同价款总金额的30%，其中本合同价款总金额的20%作为定金。

2、进度款：（1）全部设备到达发包人现场后，发包人以银行汇款方式向承包人支付本合同价款总金额的30%。

（2）项目安装调试后，承包人应向发包人提供全套完工资料，并在试运行5日历日后，组织项目完工验收；项目完工验收合格后，承包人提交本合同价款总金额100% 的设备增值税专用发票（13%税率），发包人以银行汇款方式向承包人支付本合同价款总金额的30%，即付款总金额到本合同价款总金额的90% 。余下10%为质量保修金。

3、质量保修金支付：本项目免费保修期内承包人履行保修义务，保修期满后发包人向承包人支付质量保修金。

八、免费保修服务

1、本项目的免费保修期为项目验收合格之日起18个月（国家或厂家对设备或配件另有约定更长免费保修期限的从其约定），在免费保修期内如出现故障承包人应免费提供咨询、维修服务，包括免费更换零部件。

2、免费保修期内设备一旦出现故障，承包人响应时间不超过6小时，检修人员应在3天内到设备安装地点排除故障，5天内解决问题并恢复正常使用。如故障无法排除，承包人应负责使用替代设备，其费用由承包人承担。

3、免费质量保证期结束后，承包人应提供软件升级及免费咨询服务。

4、承包人如有违反上述保修服务条款或自身承诺，发包人有权没收其履约保证金，造成损失的同时应承担赔偿责任。

#### 九、违约责任

1、发包人的违约责任

（1）发包人无正当理由拒收承包人交付的合格产品的，发包人应当按拒收合格货物货款总金额的20%向承包人支付违约金；

（2）发包人无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,每逾期一天则发包人应按逾期付款总额的0.3‰向承包人支付违约金；

（3）其他违约情形  / 。

2、承包人的违约责任

（1）承包人逾期履行项目序时进度的，即承包人逾期履行合同义务的，每逾期一天则承包人应当向发包人支付违约金2000元，且该违约金发包人有权从待付货款中抵扣。承包人无正当理由逾期履行合同义务超过15天的，视为“承包人不履行合同义务”，发包人还有权解除本合同。

（2）承包人所交付的产品不符合合同约定及《招标文件》规定标准的，发包人有权拒收，承包人愿意更换产品但逾期交货的，按承包人逾期交货处理；承包人拒绝更换产品的，视为“承包人不履行合同义务”。

（3）承包人不履行合同义务的，发包人可以解除本合同，且承包人还须向发包人双倍返还定金。

（4）其他违约情形  / 。

#### 十、不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、合同纠纷处理

发包人和承包人在本合同履行过程中发生争议的，双方可以先协商解决；协商不成或者任何一方不愿意协商的，则任何一方可向本合同履行地即本项目所在地人民法院提起诉讼。

十二、未尽事宜

本合同未尽事宜，经双方友好协商，协商结果以“补充协议书”形式作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。

十三、合同生效

本合同自发包人与承包人双方签订之日起生效。本合同一式两份，中文书写，双方各执一份。

- 十四、在签订本合同前，双方已充分知悉并理解本合同的全部内容，经确认无异议并自愿按本合同约定履行各自义务。

发包人（盖章）：	                        承包人（盖章）：

地址：    	                            地址：

法定代表人签字：                         法定代表人或授权代表签字：

合同签订日期：  2024年  月  日

- 第四章  投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应参照这些格式文件制作投标文件。

投标文件

项目名称：平袋立袋共线装箱系统自动化提升项目

### 项目编号：JPZP-202402

投 标 人 ：                      （加盖公章）

日    期 ： 2024年  月  日

投标文件目录

1、投标书

2、投标标的报价一览表

3、授权委托书

4、证明材料

5、投标人声明

6、退还投标保证金申请函

  - 一、投 标 书

致：福建省晶浦轻化有限公司（招标人）

### 根据贵方平袋立袋共线装箱系统自动化提升项目的招标公告（项目编号:JPZP-202402），本投标人已阅知并完全同意招标文件内容。

本投标人投标报价及承诺如下：

1.投标人对本项目平袋立袋共线装箱系统自动化提升项目含税总报价金额为人民币___拾___万__仟__佰__拾__元，即¥_____元。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改补充文件(如有的话)和有关附件。

4.本投标文件自投标截止时间起有效期为 30 天。

5.投标人同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价。

6.合同签订后，我方承诺立即开展本项目的准备工作并按期供货。

7.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_________________ 邮编：_________电话：____________

投标人名称(全称并加盖公章)：______________

法定代表人（签字或盖章）或授权委托人(签字)：____________

日      期： 2024 年____月____日

  - 二、投标标的报价一览表

### 投标人名称：(全称)                 项目编号∶JPZP-202402  货币单位：元

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检码皮带输送机 | 1.总长度L=2200mm； 2.皮带宽度W=200mm； 3.梁宽度W=300mm； 4.材料厚度≥2mm； 5.材质SUS304。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 全自动平装箱机 | 1.实现平袋盐自动计数、自动叠层，自动进箱装箱等全过程； 2.速度60～120包/分钟； 3.主体材质为304不锈钢； 4.采用西门子或者日本三菱PLC控制器，威纶触摸屏，施耐德电气元件，一线品牌传感器；气动元件采用SMC、Airtac； 5.满足1000g平袋和250-500g立袋装箱。 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 振动压箱机 | 1.震动方式为电机震动、时间可调； 2.材料厚度≥3mm； 3.压箱方式为气缸压箱、幅度可调； 4.耗气量0.1m³/min； 5.整体材质采用304不锈钢。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 箱码检测滚杠输送机 | 1.总长度L=1750mm，宽度W=500mm； 2.含拉箱装置和剔除辊道位； 3.滚筒面宽度和高度根据需方产品各纸箱使用要求； 4.材料厚度≥2mm； 5.整体材质采用304不锈钢。 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 过渡滚杠输送机 | 1.总长度L=1250mm，宽度W=500mm； 2.含剔除装置和无动力辊道； 3.滚筒面宽度和高度根据需方产品各纸箱使用要求； 4.材料厚度≥2mm； 5.整体材质采用304不锈钢。 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 全自动开箱机 | 型号：GPK-40E-S 1.开箱速度8-12箱/min； 2.适用纸箱L(300-450)× W(150-480)×H(140-280)mm； 3.封箱适用胶带宽度：48—72mm(牛皮纸胶带、BOPP胶带)； 4.耗气量：0.1立方米/min； 5.整机材质SUS304。 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 1#空箱输送机 | 1.总长度L=1300mm； 2.皮带宽度W=280mm； 3.梁宽度W=480mm； 4.材料厚度≥2mm； 5.材质SUS304。 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 2#空箱输送机 | 1.总长度L=3600mm； 2.皮带宽度W=280mm； 3.梁宽度W=480mm； 4.材料厚度≥2mm； 5.材质SUS304。 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 推箱装置 | 1.材质304，厚度3mm； 2.气动元件品牌：Airtac。 | 套 | 2 |  |  |
| 10 | 夹箱装置 | 1.材质304，厚度3mm； 2.气动元件品牌：Airtac。 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 贴标机 | 1.外露机体采用304不锈钢，部分可用铝合金，防腐不生锈； 2.贴标电机采用松下伺服电机； 3.输送线速度0.3m/s，贴标速度10箱/min； 4.输送线高度500mm，标签中心高度600~750mm可调。 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 追溯系统改造 | 1.原有手动系统升级为自动系统； 2.增加自动箱扫描关联系统。 | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 原电气控制柜改造 |  | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 电线电缆气管线槽 | 1.国标电缆； 2.玻璃钢线槽； 3.进线电缆和现场气管接口由业主提供。 | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 运输及安装费 |  | 套 | 1 |  |  |
| 总报价金额 |  | （大写）人民币___拾__万__仟__佰__拾__元整，（小写）¥__元。 |  |  |  |  |

备注：

1.投标人须按项目内容报价，报价时必须完整。

2.投标人的投标文件必须由法定代表人签章或其正式授权的代表签字方为有效投标。

3.投标人提供的设备、规格型号、材质、技术参数、质量要求等方面应达到或超过招标文件要求，且满足招标人的需求。

- 4.投标人报价应为含税送达价，报价中价格为含13%增值税价，均包含各种税费、规费、交货运输及安装调试发生的相关费用。

投标人名称(全称并加盖公章)：_________________________

法定代表人（签字或盖章）或授权委托人(签字)：

日     期：　2024  年     月     日

  - 三、授权委托书

福建省晶浦轻化有限公司（招标人）：

### 本人                 （姓名） 系                   （投标人名称） 的法定代表人， 现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义报名，签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 平袋立袋共线装箱系统自动化提升项目 （项目编号：JPZP-202402 ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                  。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：              （盖投标人单位公章）法定代表人：               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                  （签字）

身份证号码：

联系电话（手机号码）

2024  年     月    日

### 四、承接过食盐加工行业设备制造采购或安装业务的

### 证明材料

致：福建省晶浦轻化有限公司（招标人）

我方于      年   月（时间为2021年1月以后）承接                  （国内食盐生产加工企业名称）设备制造采购或安装业务，现附上“合同书”或结算的“增值税专用发票”复印件为证明材料。

上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

附件：“合同书”或结算的“增值税专用发票”复印件

投标人： （全称并加盖单位公章）

日期： 2024 年   月   日

### 五、投标人声明

福建省晶浦轻化有限公司（招标人）：

### 我方参与贵公司 平袋立袋共线装箱系统自动化提升项目 （项目编号： JPZP-202402 ）的投标，我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定：

一、具有独立承担民事责任的能力；

- 二、具有良好的商业信誉，生产经营持续状态，没有处于被责令停业、财产被冻结、接管、破产状态；

- 三、具有履行合同所必需的设备、专业技术和生产或安装能力；

- 四、健全的财务会计制度，财务状况良好，具备足够的流动资金承担本项目；

- 五、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 六、保证本次投标文件所提供的全部资料、数据是真实、准确的。

兹证明上述声明是真实、正确的，本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方同意不予退还投标保证金，并承担由此产生的法律责任。

特此声明

投标人： （全称并加盖单位公章）

日 期： 2024 年      月     日

六、退还投标保证金申请函

福建省晶浦轻化有限公司：

### 我方参与贵方组织的“平袋立袋共线装箱系统自动化提升项目”(招标编号： JPZP-202402 )的投标，我方以银行汇款形式向贵方账户缴纳投标保证金(大写 壹万元)(小写￥ 10000.00)，因未中标，请贵公司给予办理退还，并退还到我方以下帐户中：

投标人全称：

开户行全称：

账    号：

投标人： （全称并加盖单位公章）

日期： 2024 年   月   日

  - 附件（提醒投标人注意）：

- 一、报价资料

1、投标书（详见招标文件格式一）；

2、投标标的报价一览表（详见招标文件格式二）。

  - 二、资格审查资料

投标人应按照《第一章投标人须知》第二条：“投标人资格标准”提供相应的材料，复印件加盖投标人单位公章。

- 1、《企业法人营业执照》正本或副本复印件；

2、2021年1月以来有承接过食盐加工行业设备制造采购或安装业务的证明材料（详见招标文件格式四）；

3、授权委托书原件（详见招标文件格式三）（投标代表是法定代表人的无需提供）；

### 4、投标人声明（详见招标文件格式五）。

  - 三、商务部分资料

- 1、投标人公司概况简述；

- 2、投标人2023年度财务报表（含资产负债表、损益表和现金流量表）；

- 3、投标人近3年来业绩情况等（列表）；

4、投标人近5年来取得的相关信用、管理体系认证、荣誉及政府部门奖励、优质产品、技术等证书复印件（若有）。